## Slide 1
청년들의 자기개발 천국
팀 도원결의
김동주 김현식 이동훈

## Slide 2
테마 피드백
2. 주차 별 계획
INDEX

## Slide 3: 테마 피드백
테마 피드백
거래 방식

## Slide 4: 주차 계획
관련 연구 조사 및
유사 프로젝트
SWOT 분석
설계 및 서버 구축
관리자용 페이지폼
6주차
4주차
5주차
7주차
사용자 페이지폼

## Slide 5: 주차 계획
판매자용 기능 구현
구매자용 기능 구현
10주차
8주차
9주차
11주차
최종 수정
관리자용 기능 구현

## Slide 6: 5주차
페이지 리스트
화면 설계
화면 별 프로세스 설계
DB 설계
서버 구축
5주차 : 설계 및 서버 구축

## Slide 7: 6주차 7주차
6,7주차 : 관리자 / 사용자 페이지폼 구축
Header
Navbar
Content
Footer

## Slide 8: 8주차
8주차 : 사용자 기능 구현
홈
판매자
신청
재능
판매/문의
판매자 신청
거래(판매)
게시판 문의 답변
재능 수정 / 삭제
회원가입
로그인 / 로그아웃
마이페이지
회원 탈퇴
회원가입
로그인
회원정보

## Slide 9: 9주차
9주차 : 사용자 기능 구현
홈
재능
봉사
재능 봉사 신청
판매자 재능 관리
재능
관리
재능
구매/문의
재능
검색
거래(구매)
게시판 문의
검색

## Slide 10: 10주차
10주차 : 관리자 기능 구현
홈
사용자
관리
재능
관리
게시판
관리
거래
관리
판매자 승인
사용자 정보 수정
재능 리스트
재능 검색
재능 수정 / 삭제
후기 리스트
후기 검색
후기 수정 / 삭제
거래 중개
거래 내역 관리

## Slide 11: 11주차
추가 / 변경 사항
검토 및 수정
11주차 : 최종수정

## Slide 12: 간트 차트
 | 1 주차 | 2 주차 | 3 주차 | 4 주차 | 5 주차 | 6 주차 | 7 주차 | 8 주차 | 9 주차 | 10주차 | 11 주 차
분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
코딩(구현) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
검사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Thank you